Администрация Моргаушского района Чувашской Республики

| СОГЛАСОВАНО: Председатель межведомственной комиссии по реализации Республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики ___________________________С.Э.Дринев «._14_»____июля___2009г. | «УТВЕРЖДЕНО» Решением Собрания депутатов Моргаушского района «_4_»_сентября_2009 г. №_С-34/8_ |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Заместитель министра Министерства Градостроительства и Развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики _______________ С.Т.Банюк «_3_»____июля____ 2009 г. |  |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

НА 2009- - 2020 ГОДЫ

с. Моргауши  2009 год

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Наименование Программы | Программа «Обеспечение населения Моргаушского района Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы» |
| Основание для разработки | Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007г.№8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Указ Президента Чувашской Республики от 21 мая 2001 г. № 45 «О дальнейшем развитии общественной инфраструктуры в Чувашской Республике»; Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы»; Указ Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой». Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Моргаушского района Чувашской Республики на 2008-2011 годы», утвержденная решением районного Собрания депутатов №С-26/2 от 11.06.2008г. Указ Президента Чувашской Республики от 02 декабря 2008 г. №123 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация Моргаушского района, |
| Основной разработчик Программы | УКС, архитектуры и ЖКХ администрации Моргаушского района |
| Основные Цели | Улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения |
| Задачи Программы | выявление и оценка источников питьевого водоснабжения; повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий; развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап - 2009 - 2012 годы 2 этап -2013-2016 годы 3 этап -2017-2020 годы |
| Система программных мероприятий | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения. Мониторинг водных объектов - источников питьевого водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования, направления расходов | Средства бюджетов всех уровней, внебюджетные источники |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | социальные: обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; снижение заболеваемости населения экологические: снижение масштабов загрязнения водных объектов; охрана и восстановление водных объектов экономические: сокращение потерь воды в системах водоснабжения |
| Исполнители программных мероприятий | сельские поселения Моргаушского района (по согласованию), УКС, архитектуры и ЖКХ администрации Моргаушского района . |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежемесячная информация в администрацию района, Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

обеспечение населения Моргаушского района Чувашской Республики

качественной питьевой водой

на 2009-2020  годы

ВВЕДЕНИЕ

Составление Программы велось на основании Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы»;

Указа Президента Чувашской Республики от 23 сентября 2004 г. № 109 «О дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской Республики качественной питьевой водой», Указ Президента Чувашской Республики №123 от 2.12.2008г. о республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы»,  «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Моргаушского района», разработанной Санкт-Петербургским Институтом Урбанистки - 000 «Идея» в 2002 году, с использованием предложений сельских поселений Моргаушского района.

- СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

  - Анализ существующего положения и технического состояния систем водоснабжения Моргаушского района.

Одной из приоритетных направлений работы местного самоуправления Моргаушского района является обеспечение населения в районе питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения. Общая численность населения района на 1.01.2009 г. составляет 36,5 тыс. человек, в районе расположено 177 населенных пунктов, 16 сельских поселений. В настоящее время использование водопроводной воды для хозяйственно - питьевого водоснабжения населения составляет 60% от потребного. Вместо требуемого по нормативам потребления 5,69 тыс. куб. метров в сутки населением потребляется ежесуточно только 3,41 тыс. кубических метров водопроводной воды. Отсутствует централизованное водоснабжение полностью или частично в 34 населенных пунктах и в 11 населенных пунктах водопровод не действует, где проживают 4822 человека. На территории района имеются 237 артезианских скважин, в.т. действующих – 185, резервных - 17, бездействующих —4, подлежащих ликвидации - 11, ликвидировано 20 скважин, общая протяженность водопроводных сетей - 276596км. Общее количество нецентрализованных источников водоснабжения составляет 2958, из них постоянно используются населением как единственные источники воды 1299 колодцев и родников.

Использование водоносного горизонта подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе началось в середине пятидесятых годов прошлого столетия и в современном объеме водоотбор осуществляется с конца семидесятых годов. Практически системы и сооружения водоотбора и водоснабжения эксплуатируются до 30 и более лет без капитальной замены оборудования. Степень физического износа оборудования водозаборов составляет в настоящее время от 20 % до 100 %, водоразборных и водонапорных сооружений - от 30 до 50 %, водопроводов - до 75 %. Большинство скважин сооружалось без проектов и специальных разрешений, бурение производилось по всей территории района бессистемно. Из действующих скважин в настоящее время 33 не имеют санитарно-защитные зоны. На территориях строгого режима санитарно-защитных зон этих скважин расположены животноводческие фермы, машинно-тракторные парки, склады горюче-смазочных материалов и другие объекты, загрязняющие почву и подземные воды.

В результате нарушений правил санитарной охраны водоисточников, содержания эксплуатации водозаборных сооружений и сетей, их низкого санитарно-технического состояния, несвоевременного   проведения аварийно-восстановительных работ, периодических профилактических промывок и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений происходит вторичное микробное загрязнение питьевой воды. Водопроводная вода сильно загрязняется в системах водораспределения. Так, при стопроцентном соответствии гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям проб воды, отобранных из артскважин, удельный вес бактериологически загрязненной воды из водораспределительной сети колеблется от 5 % до 14 %. По Чувашской Республике показатель колеблется в пределах 4-5%.

Водой из нецентрализованных источников водоснабжения пользуется 13 % населения района. Общественные колодцы за последние годы запущены, их санитарно-техническое состояние представляет высокую угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения. Вода из общественных колодцев не соответствовала гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 50 - 75 % исследованных проб. По Чувашской Республике этот показатель составляет 28-33 %. Вода из колодцев в основном не соответствует требованиям нормативов по мутности, жесткости, содержанию нитритов и нитратов, аммиака. Очень высоким является удельный вес проб воды, не соответствующих стандартам по микробной обсемененности. Процент бактериологически грязной воды колеблется в источниках нецентрализованного водоснабжения от 22 до 30%. По Чувашской Республике этот показатель составляет около 20%.

Учитывая большой ущерб здоровью населения от потребления некачественной питьевой воды, вытекает необходимость вложения значительных финансовых средств в обеспечение населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Главными целями Программы являются улучшение обеспечения населения района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных и санитарных мероприятий развития систем забора, транспортирования воды и водоотведения, также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.

Решение этих задач предусматривается в три этапа:

На первом этапе (2009 -2012 годы) принять на баланс сельских поселений объекты водоснабжения, намечается  выполнение проектных работ, строительство систем водоснабжения в населенных пунктах с наибольшим несоответствием качества воды требованиям гигиенических нормативов, восстановление и реконструкция систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии или подающих воду непитьевого качества, улучшение состояния и обеспечение соблюдения режимов санитарной охраны источников водоснабжения.

На втором этапе (2013- 2016 годы) предусматривается завершить капиталоемкие мероприятия, которые позволят обеспечить коренное улучшение водоснабжения населения.

На третьем этапе (2017-2020 годы) предусматривается полное, окончательное завершение всех мероприятий.

3. Система программных мероприятий.

3.1. Развитие систем водоснабжения населенных пунктов.

Количество воды, потребляемое населением района из подземных источников в настоящее время составляет 3,41 тыс. м.куб/сутки, потребность воды фактически составляет 5,69 тыс. м.куб/сутки. К 2020 году предусматривается довести подачу воды до потребного количества согласно нормативам до 6,88 тыс. м.куб/сутки. Таким образом, обеспеченность потребностей хозяйственно-питьевых нужд подземными водами составляет в настоящее время всего 60%, в среднем по республике этот показатель составляет 75%, водопотребление на 1 человека в сельской местности-105 л/сутки.

В населенных пунктах района намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде питьевого качества жилые здания и общественно- коммунальные объекты, сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты отдыха. Нормы водопотребления принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02.89. Для сельских населенных пунктов усредненные суточные нормы принимаются:

с населением более 100 человек на расчетный срок — 160 л/сут/чел.

с населением менее 1 00 человек с учетом нужд домашнего скота — 120 л/сут/чел.;

для с. Моргауши и опорных пунктов с учетом домашнего скота —200 л/сут/чел.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в сельских населенных пунктах для населения в целом по району на расчетный срок — 6800 м3/сутки.

Подсчет расходов воды по сельским поселениям приведен в таблице 1

Расходы воды для нужд общественного животноводства определены по следующим нормативам:

- крупный рогатый скот- 70 л/сутки на голову

- свиньи — 40 л/сутки на голову

- птица — З л/сутки на птицу

Общий расход воды для нужд животноводства по району — 2200 м3

Расход воды на производственные нужды и прочие расходы принят в размере 25-30% от расходов воды для населения. Общий расход по району по этой категории объектов-1800м3

Расходы воды по сельским поселениям

Таблица №1

| Наименование сельских поселений, населенного пункта | Расходы воды (М3 сутки) | Источники водоснабже-ния |
| --- | --- | --- |
|  | Население | Производ- ство, прочее | Живот-новодство | Суммар-ный |  |
| 1 | Александровское | 189 | 57 | 136 | 382 | Подземные воды |
| 2 | Большесундырское | 650 | 169 | 203 | 1022 | --//--//-- |
| 3 | Ильинское | 401 | 70 | 75 | 543 | --//--//-- |
| 4 | Кадикасинское | 541 | 135 | 102 | 778 | --//--//-- |
| 5 | Моргаушское | 908 | 280 | 72 | 1260 | --//--//-- |
| 6 | в т.ч с.Моргауши | 860 | 280 | 72 | 1140 | --//--//-- |
| 7 | Москакасинское | 463 | 115 | 92 | 670 | --//--//-- |
| 8 | Орининское | 437 | 112 | 185 | 734 | --//--//-- |
| 9 | Сятракасинское, | 495 | 125 | 195 | 816 | --//--//-- |
| 10 | Тораевское | 398 | 100 | 84 | 582 | --//--//-- |
| 11 | Хорнойское | 253 | 63 | 153 | 469 | --//--//-- |
| 12 | Чуманкасинское | 308 | 16 | 93 | 417 | --//--//-- |
| 13 | Шатьмапосинское | 238 | 64 | 140 | 442 | --//--//-- |
| 14 | Юнгинское | 378 | 95 | 173 | 646 | --//--//-- |
| 15 | Юськасинское | 406 | 102 | 246 | 754 | --//--//-- |
| 16 | Ярабайкасинское | 428 | 114 | 212 | 754 | --//--//-- |
| 17 | Ярославское | 310 | 78 | 63 | 451 | --//--//-- |
|  | Всего(окр.) | 6803 | 1695 | 2224 | 10720 |  |

Мероприятия по развитию системы водоснабжения в населенных пунктах включают:

-строительство, реконструкцию и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

-строительство, реконструкцию и восстановление водозаборов подземных вод. Включая проведение поисково-разведочных работ;

-обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

Общая сумма затрат по этому разделу составляет 237,75 млн. рублей

3.2 Охрана и восстановление водных объектов.

Моргаушский район входит во вторую зону санитарной охраны Чебоксарского водохранилища. Поэтому предупреждение загрязнения бассейна р. Волга недостаточно очищенными сточными водами, правильный режим использования земель в водоохраной зоне р. Волга включены в мероприятия программы по охране и восстановлению водных объектов, где предусматривается:

- строительство и реконструкция сооружений  по очистке сточных вод;

- строительство систем водоотведения;

- защиту источников питьевого водоснабжения от вредных воздействий объектов животноводства;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

3.3.Мониторинг водных объектов-источников водоснабжения.

Государственный мониторинг водных объектов на территории района никем не проводится. Центр Госсанэпиднадзора в районе совместно с ЦГСЭН в Чувашской Республике проводит локальный мониторинг источников и систем водоснабжения. Водопользователи не имеют собственных лабораторий для изучения качества воды в источниках и системах водоснабжения. В районе должны быть внедрены санитарные правила СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основные капиталовложения раздела будут направлены на участие в государственном мониторинге водных объектов, внедрение СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…».

4.Ресурсное обеспечение Программы.

Для выполнения мероприятий Программы за период 2009- 2020 годов требуется вложение средств в объеме 237,75млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 1,5 млн. рублей из республиканского бюджета 146,574 млн. рублей, местного бюджета 89,2 млн. рублей средства предприятий 0,5 млн. рублей.

Направление расходов по Программе приведены в приложении №3.

Объемы капитальных вложений на реализацию программы и объекты применения подлежат ежегодному уточнению и корректированию, исходя из возможностей доходной части местного бюджета на соответствующий год.

5. 0ценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы.

Выполнение мероприятий Программы позволит коренным образом изменить состояние водных объектов-источников питьевого водоснабжения, довести водопотребление до необходимого объема и качества.

Результатами выполнения программных мероприятий являются:

- общий объем водопотребления в районе возрастет до 6,88 тыс. м.куб./сутки

- соответствие требованиям санитарных правил и норм качества воды в источниках водоснабжения и потребляемой питьевой воды;

- ввод в действие мощностей систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

- сброс в водные объекты нормативно-очищенных сточных вод;

Конечным результатом реализации Программы является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, а следовательно улучшение условий жизни, состояния здоровья населения, оздоровление социально- экологической обстановки в районе.

Индикаторы эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование | Намеченные результаты |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2012 г. | 2013-2016 г. | 2017-2020 г. |
| 1 | Объем водопотребления тыс.м.куб./сут. |  | 3,8 | 4,5 | 6,4 |
| 2 | Объем водопотребления тыс.м.куб.*сут./чел. |  | 100 | 120 | 170 |
| 3 | Строительство и реконструкция водопроводной сети (км) |  | 33,1 | 61,3 | 80,98 |
| 4 | Строительство и реконструкция водозаборных скважин (шт) |  | 8 | 16 | 11 |
| 5 | Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации (ед.) |  |  | 2 | 2 |

Приложение №1,2 Краткая характеристика системы водоснабжения по Моргаушскому району, мероприятия по программе

| № п/п | Наименование населенных пунктов, предприятий | Наименование населенных пунктов | Число постоянных хозяйств (без дачников) | Численность Населения | Материал | Год строительства | Количество В/Н башен | Протяженность водопроводных сетей в метрах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское с/п | 1 | Александровское | 32 | 108 | ПНД –38 мм | 1970 | 1 | 3000 |
|  |  | 2 | Дворики | 38 | 125 | ПНД –50 мм | 1974 | 1 | 2150 |
|  |  | 3 | Ойкас-Абаши | 27 | 51 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 4 | Паймурзино | 39 | 119 | Не действ | 1978 | 1 | 1250 |
|  |  | 5 | Юрмекейкино | 64 | 192 | Не действ | 1972 | 1 | 630 |
|  |  | 6 | Сосновка | 48 | 162 | ПНД- 38 мм | 1968 | 1 | 1300 |
|  |  | 7 | Васькино | 80 | 272 | ПНД –38 мм | 1974 | 1 | 1750 |
|  | Итого: | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Б Сундырское с/п | 1 | Б Татаркасы | 77 | 220 | Чугун 100мм | 1974 | 2 | 2200 |
|  |  | 2 | М Татаркасы | 55 | 110 | Чугун 100мм | 1972 | 1 | 1250 |
|  |  | 3 | Кармыши | 46 | 140 | Чугун 100мм | 1973 | 1 | 750 |
|  |  | 4 | Н Шокино | 26 | 68 | Чугун 100мм | 1971 | 1 | 550 |
|  |  | 5 | Б Сундырь | 586 | 1495 | чугун 100 мм+ПЭ 100 | 1970 | 4 | 4800 |
|  |  | 6 | Кумыркасы | 23 | 58 | стальн. | 1975 | 1 | 2800 |
|  |  | 7 | Нижние Олгаши | 33 | 76 | ПНД |  |  |  |
|  |  | 8 | Токшики | 44 | 93 | Чугун 100мм+НД | 1975 | 1 | 2700 |
|  |  | 9 | Шупоси | 118 | 269 | Чугун 100 мм |  |  | 4000 |
|  |  | 10 | Ямолкино | 3 | 7 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 11 | Вомбакасы | 93 | 233 | ПНД |  |  |  |
|  |  | 12 | .Верхние Олгаши | 34 | 81 | ПНД- 50 мм | 1984 | 1 | 1800 |
|  |  | 13 | Б.Карачкино | 53 | 155 | чугун |  |  | 1200 |
|  |  | 14 | Турикасы | 38 | 119 | Чугун 100мм | 1966 | 1 | 1000 |
|  |  | 15 | Адикасы | 32 | 112 | сталь |  |  | 1500 |
|  |  | 16 | Ойкасы | 41 | 110 | Чугун 100мм | 1968 | 1 | 600 |
|  |  | 17 | Мижары | 54 | 145 | Чугун 100мм | 1967 | 1 | 800 |
|  |  | 18 | Ешмолай | 27 | 89 | Чугун 100мм | 1969 | 1 | 700 |
|  |  | 19 | Оргум | 2 | 2 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  | Итого: | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ильинское с/п | 1 | Апчары, ул. Центральная Заовражная, молодежна, переулок Родниковый | 71 | 189 | ПНД –50 мм Водопровод отсутствует | 1967 | 1 | 570 |
|  |  | 2 | Старое Шокино | 21 | 49 | ПНД –50 мм | 1967 | 1 | 600 |
|  |  | 3 | Хоп-Кибер, ул.Складская, ул. Осиновая Ул. Онис-эки | 51 | 167 | ПНД –50 мм Водопровод отсутствует | 1976 | 1 | 1000 |
|  |  | 4 | Магазейное, ул. Колхозная, ул. Молодежная Ул. Полевая | 60 | 179 | ПНД –50 мм отсутствует | 1972 | 1 Временно не работает | 970 |
|  |  | 5 | Шерек | 11 | 32 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 6 | Тренькино | 123 | 332 | ПНД –50 мм | 1972 | 2 Не дейс 1 | 2300 |
|  |  | 7 | Тябакасы | 58 | 169 | ПНД –50 мм | 1975 | 1 | 1100 |
|  |  | 8 | Куськино | 42 | 99 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 9 | Хундыкасы | 64 | 153 | отсутствует |  |  |  |
|  |  | 10 | Ильинка | 17 | 41 | ПНД –50 мм | 1988 | 1 | 1500 |
|  |  | 11 | Выселок-Васильевка | 5 | 9 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 12 | Чураккасы | 123 | 391 | Чугун+ПНД | 1971 | 1 | 1950 |
|  |  | 13 | Мемекасы | 54 | 108 | ПНД | 1972 | 1 | 1300 |
|  |  | 14 | Ойкасы | 33 | 107 | ПНД | 1972 |  | 300 |
|  |  | 15 | Хыркасы | 29 | 84 | ПНД, не действует | 1997 | 1 | 500 |
|  |  | 16 | Чебелькасы | 23 | 76 | ПНД | 1988 | 1 | 420 |
|  |  | 17 | Вурманкасы | 47 | 113 | Сталь+ПНД | 1972 | - | 1600 |
|  | Итого: | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кадикасинское с/п | 1 | Коракасы | 115 | 382 | ПНД | 1992 | 1 | 2500 |
|  |  | 2 | Шомиково | 250 | 624 | ПНД 100мм | 1977 | 2 | 2500 |
|  |  | 3 | Чурикасы | 60 | 159 | ПНД 100мм | 1990 | 1 | 1450 |
|  |  | 4 | Шатракасы | 60 | 163 | ПНД | 1988 | 1 | 1520 |
|  |  | 5 | Кюрегаси | 79 | 199 | ПНД | 1976 | 1 | 1450 |
|  |  | 6 | Сесмеры | 93 | 227 | ПНД | 1988 | 1 | 2800 |
|  |  | 7 | Кадикасы | 187 | 590 | ПНД | 1976 | 3 | 4000 |
|  |  | 8 | Калайкасы | 75 | 170 | ПНД | 1992 | 1 | 1980 |
|  |  | 9 | Карамалькасы | 63 | 164 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 10 | Яраккасы | 44 | 117 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 11 | Анаткасы | 43 | 89 | ПНД | 1986 | 1 | 1800 |
|  |  | 12 | Охтикасы | 12 | 8 | ПНД | 1992 | 1 | 1300 |
|  | Итого: | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Москакасинское с/п | 1 | Лесные Хачики | 70 | 154 | ПНД –100 мм | 2007 | 1 | 1591 |
|  |  | 2 | Максикасы | 18 | 28 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 3 | Полевые Хачики | 89 | 245 | ПНД –50 мм | 1968 | 1 | 2800 |
|  |  | 4 | Нижние Хачики | 68 | 188 | ПНД | 1971 | 1 | 850 |
|  |  | 5 | Сергеевка | 32 | 25 | ПНД | 1959 | 1 | 450 |
|  |  | 6 | Москакасы | 301 | 884 | ПНД –50 мм | 1979 | 1 | 2100 |
|  |  | 7 | Мурзаково | 41 | 100 | ПНД | 1975 | 1 | 650 |
|  |  | 8 | Ивановка | 64 | 111 | Чугун | 1968 | 1 | 950 |
|  |  | 9 | Сюлеменькасы | 38 | 86 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 10 | Петровка | - | - | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 11 | Сидуккасы | 105 | 263 | Чугун | 1966 | 1 | 950 |
|  |  | 12 | Ахманеи | 86 | 158 | ПНД –50 мм | 1974 | 1 | 1600 |
|  |  | 13 | Пожедановка | 9 | 19 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 14 | Калмыково | 51 | 125 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 15 | Эхветькасы | 49 | 55 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 16 | Рыкакасы | 52 | 128 | чугун. –100 мм Не действует | 1973 | 1 | 1200 |
|  | Итого: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хорнойское с/п | 1 | д.Тойгильдино | 52 | 143 | ПНД-110 мм | 1984 | 1 | 645 |
|  |  | 2 | д. Шептаки | 149 | 379 | ПНД-110мм | 1983 | 1 | 1960 |
|  |  | 3 | д. Ижелькасы | 35 | 96 | ПНД-63мм | 1985 | 1 | 445 |
|  |  | 4 | д. Хорной | 265 | 754 | чугун+ПНД-63 ПНД-110 ПНД-40 | 1963 | 3 | 1326 2130 1355 |
|  | Итого: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чуманкасинское с/п | 1 | Карманкасы | 41 | 127 | ПНД –50 мм |  |  | 2250 |
|  |  | 2 | Изедеркино | 110 | 125 | ПНД –50 мм Не действ 15 лет | 1969 | 2 | 2665 |
|  |  | 3 | Ягатькино | 41 | 90 | ПНД –63 мм | 1970 | 1 | 1200 |
|  |  | 4 | Соляное | 53 | 143 | ПНД –50 мм не действ 15 лет | 1992 | 1 | 750 |
|  |  | 5 | Шербаши | 64 | 184 | ПНД-63 мм | 1966 | 1 | 3930 |
|  |  | 6 | Чуманкасы | 122 | 383 | Чугун-100 мм | 1974 | 1 | 4710 |
|  |  | 7 | Одаркино | 130 | 401 | ПНД-63 мм | 1974 | 1 | 3930 |
|  | Итого: | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Шатьмапосинское с/п | 1 | Шатьмапоси | 127 | 365 | Чугун | 1970 | 1 | 4610 |
|  |  | 2 | Кадыкой | 74 | 160 | Чугун | 1970 | 1 | 2529 |
|  |  | 3 | Сарчаки | 61 | 145 | Чугун | 1970 | 1 | 1958 |
|  |  | 4 | Карманкасы | 25 | 48 | ПНД | 1970 | 1 | 1600 |
|  |  | 5 | Торханы | 85 | 182 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 6 | Тиуши | 128 | 228 | Чугун 100 мм | 1969 | 3 | 1800 |
|  |  | 7 | Авданкасы | 57 | 172 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 8 | Обрыськино | 48 | 66 | Чугун 100 мм | 1974 | 1 | 1400 |
|  | Итого: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Юнгинское с/п | 1 | Юнгапоси | 96 | 294 | Сталь+ПНД | 1978 | 2 | 750 |
|  |  | 2 | Елкино | 5 | 6 | Водопровод отсутствует |  |  | 1250 |
|  |  | 3 | Выселк 1 МАЯ | 57 | 169 | ПНД | 1976 | 1 | 1350 |
|  |  | 4 | Кубасы | 158 | 407 | Чугун+ПНД | 1976 | 2 | 2870 |
|  |  | 5 | Коминтерн | 11 | 17 | Водопровод отсутствует | 1968 | 1 | 350 |
|  |  | 6 | Канаш | 34 | 84 | ПНД Не действует | 1958 | 1 | 500 |
|  |  | 7 | Юнга | 282 | 871 | Сталь+ПНД | 1973 | 3 Не действ Ларготы1 | 5000 |
|  |  | 8 | Сярмыськасы | 91 | 294 | Водопровод отсутствует | 1966 | 1 | 2150 |
|  | Итого: | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ярославское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Нискасы | 180 | 456 | Чугун-100 мм | 1981 | 1 | 2100 |
|  |  | 2 | Ярославка Ул. Садовая, Речная, Яргейкино, Новая | 176 | 487 | Сталь-ПНД Водопровод отсутствует | 1981 | 1 | 2100 |
|  |  | 3 | Чемеево | 55 | 151 | Чугун | 1968 | 1 | 1800 |
|  |  | 4 | Хозанчино | 16 | 53 | чугун | 1971 | 1 | 950 |
|  |  | 5 | Ихонькино | 39 | 98 | Чугун | 1971 | 1 | 2400 |
|  |  | 6 | Елхово | 15 | 56 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 7 | Елжихово | 82 | 195 | чугун | 1971 | 1 | 2100 |
|  |  | 8 | Лебедкино | 70 | 186 | чугун | 1967 | 1 | 1500 |
|  |  | 9 | Новое Чемеево | 30 | 91 | Водопровод отсутствует. |  |  |  |
|  | Итого: | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Юськасинское с/п | 1 | Хорнкасы | 30 | 108 | ПНД- 28 мм |  | 1 | 1050 |
|  |  | 2 | Ильбеши | 29 | 101 | ПНД –50 мм | 1996 | 1 | 850 |
|  |  | 3 | Актаи | 53 | 174 | ПНД –63 мм |  | 1 | 900 |
|  |  | 4 | Вурманкасы | 161 | 536 | ПНД.- 63мм |  | 1 | 3500 |
|  |  | 5 | В. Панклеи | 104 | 282 | ПНД.- 63мм |  | 1 | 1700 |
|  |  | 6 | Нижние Панклеи Ул. Центральная, восточная | 77 | 202 | ПНД | 1975 | 1 |  |
|  |  | 7 | Юськасы | 116 | 404 | ПНД-63 мм | 1990 | 2 | 4215 |
|  |  | 8 | Падакасы | 34 | 110 | Чугун-100 мм | 1980 | 1 | 1235 |
|  |  | 9 | Нюреть | 22 | 78 | Чугун-100 мм | 1980 | 1 | 800 |
|  |  | 10 | Рогож | 19 | 52 | ПНД.- 63мм |  |  | 3000 |
|  |  | 11 | Новые Мадики | 30 | 103 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 12 | Ст.Мадики | 65 | 167 | ПНД | 1990 | 3 | 4000 |
|  |  | 13 | Сюмерткасы | 39 | 128 | ПНД | 1990 | 1 | 650 |
|  | Итого: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ярабайкасинское с/п | 1 | Иштереки | 77 | 214 | ПНД.80 мм +Чугун 60 мм .+Сталь 50 мм | 1975 | 1 | 4150 |
|  |  | 2 | Сыбайкасы | 45 | 156 | ПНД.80 мм |  |  | 2800 |
|  |  | 3 | Вускасы | 33 | 90 | ПНД | 1975 |  | 100 |
|  |  | 4 | В. Томлай | 28 | 68 | ПНД.80мм+ чугун 60мм+ асбест80 мм | 1977 | 2 | 5600 |
|  |  | 5 | Нижний.Томлай | 23 | 50 | ПНД.32мм |  |  |  |
|  |  | 6 | Новый Томлай | 6 | 12 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 7 | Ярабайкасы | 80 | 306 | Чугун 80мм+ сталь 50мм |  |  | 4400 |
|  |  | 8 | Милюдакасы | 57 | 190 | чугун Не действует | 1973 | 3 | 2000 |
|  |  | 9 | Ермаково | 41 | 148 | чугун | 1961 | 1 | 1050 |
|  |  | 10 | Идакачкасы | 61 | 257 | чугун | 1971 | 1 | 2000 |
|  |  | 11 | Елачкасы | 34 | 75 | чугун | 1974 | 1 | 1050 |
|  |  | 12 | Акрамово | 94 | 306 | Чугун 100мм- ПНД 50мм. Чугун100мм | 1970 | 1 | 3200 |
|  |  | 13 | Костеряки | 70 | 233 |  | 1971 | 1 | 1400 |
|  |  | 14 | Шоркасы | 53 | 168 | Чугун 100мм |  |  |  |
|  |  | 15 | Вурмой | 16 | 35 | Чугун 100мм | 1972 | 1 | 2400 |
|  |  | 16 | Синьял-Акрамово | 33 | 94 | чугун | 1963 | 1 | 1250 |
|  | Итого: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тораевское с/п | 1 | Тораево Ул. Кирова, базарная, Луговая | 61 | 149 | Чугун Водопровод отсутствует | 1979 | 1 | 900 |
|  |  | 2 | Сюлово | 66 | 166 | чугун |  |  |  |
|  |  |  | (участковавя больница) |  |  | чугун | 1972 | 1 | 900 |
|  |  | 3 | Ойкасы | 67 | 207 | чугун | 1970 | 2 | 3000 |
|  |  | 4 | Токшики ул. Березовая | 143 | 399 | Чугун Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  |  | 5 | Сяран-Сирмы | 35 | 89 | чугун | 1986 | 1 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  | чугун | 1975 | 2 | 3800 |
|  |  | 6 | Сюткюль | 66 | 136 | чугун | 1969 | 1 | 2500 |
|  |  | 7 | Сене-Хресчень | 16 | 37 | чугун | 1976 | 1 | 1000 |
|  |  | 8 | Анатаксы Ул. Орлова | 140 | 388 | Чугун Водопровод отсутствует | 1964 | 3 | 4900 |
|  |  | 9 | Демкино | 54 | 177 | чугун | 1967 | 2 | 2000 |
|  |  | 10 | Тойшево Ул. Володарского, Данилова | 177 | 291 | Чугун Водопровод не действует | 1962 | 2 | 3000 |
|  |  | 11 | Сятракасы | 43 | 104 | чугун | 1979 | 1 | 1300 |
|  |  |  | Тораевская СОШ |  |  | чугун | 1988 | 1 | 100 |
|  | Итого: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сятракасинское с/п | 1 | Сятракасы Ул. Ярикова и Львова | 225 | 699 | ПНД, чугун Водопровод отсутствует | 1961,1997 | 3 | 4600 |
|  |  | 2 | Синьял-Хоракасы | 49 | 145 | ПНД | 1987 | 1 | 1250 |
|  |  | 3 | Кашмаши | 253 | 786 | ПНД, чугун | 1961 | 2 | 4000 |
|  |  | 4 | Выс. Хоракасы | 26 | 96 | ПНД | 1987 | - | 1150 |
|  |  | 5 | Юдеркасы | 39 | 95 | ПНД | 1990 | 1 | 650 |
|  |  | 6 | Ятманкино | 123 | 316 | ПНД | 1967 | 2 | 2230 |
|  |  | 7 | Синьял-Оточево | 41 | 126 | ПНД | 1990 | 1 | 800 |
|  |  | 8 | Торинкасы | 37 | 95 | чугун | 1976 | 1 | 730 |
|  |  | 9 | Шупоси | 77 | 243 | ПНД | 1976 | 2 | 2050 |
|  |  | 10 | Оточево | 73 | 171 | Чугун Не действует | 1967,1975 | 2 | 2200 |
|  |  | 11 | Ирхкасы | 7 | 27 | Водопровод отсутствует |  |  |  |
|  | Итого: | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Орининское с/п | 1 | Сендимер | 82 | 224 | ПНД 50 | 1976 | 1 | 2200 |
|  |  | 2 | Адабаи | 76 | 184 | ПНД50 | 1974 | 1 | 2200 |
|  |  | 3 | Семенькасы | 50 | 127 | чугун 100 | 1965 | 1 | 1600 |
|  |  | 4 | Пикикасы | 68 | 209 | чугун 100 | 1978 | 1 | 1700 |
|  |  | 5 | Басурманы | 37 | 115 | ПНД 100 | 1984 | 2 | 3000 |
|  |  | 6 | Вурманкасы | 51 | 136 | ПНД | 1985 |  | 1900 |
|  |  | 7 | Падаккаы | 66 | 225 | чугун | 1975 | 1 | 1200 |
|  |  | 8 | Чамыши | 63 | 217 | чугун | 1975 | 1 | 1700 |
|  |  | 9 | Оринино | 58 | 169 | ПНД 100 | 1984 | 1 | 1600 |
|  |  | 10 | Лапкасы | 29 | 80 | чугун 100 Не действует | 1974 | 1 | 900 |
|  |  | 11 | Синьял-Оринино | 41 | 116 | чугун 100 | 1976 | 1 | 1800 |
|  |  | 12 | Ландыши | 29 | 82 | чугун 100 | 1978 | 1 | 700 |
|  |  | 13 | Тереси | 53 | 157 | чугун 100 Не действует | 1975 | 1 | 1800 |
|  |  | 14 | Молгачкасы | 127 | 383 | чугун 100 | 1978 | 2 | 2500 |
|  | Итого: | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Моргаушское с/п | 1 | Малиновка | 39 | 119 | ПНД 110 | 1988 | 1 | 1200 |
|  |  | 2 | Сюрла-Три | 123 | 386 | ПНД 110 | 1985 | 1 | 2340 |
|  |  | 3 | Шептаки | 153 | 482 | ПНД 110 | 1984 | 1 | 2200 |
|  |  |  |  |  |  | ПНД 63 | 1986 |  | 390 |
|  |  |  |  |  |  | чугун 100 |  |  | 500 |
|  |  | 4 | Моргауши | 1146 | 3155 | ПНД 110 | 1990 | 8 | 1500 |
|  |  |  |  |  |  | ПНД 57 | 1990 |  | 1800 |
|  |  | 5 | Синьял-Моргауши | 73 | 238 | Сталь 57 | 1974 |  | 2500 |
|  |  |  |  |  |  | ПНД 110 | 1982 |  | 1700 |
|  |  |  |  |  |  | ПНД 32 | 1982 |  | 1200 |
|  | Итого: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует водопровод полностью или частично |  |  | 34 населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод не действует |  |  | 11 населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 164 | 276596 |

Приложение № 3 к Программе обеспечения населения Моргаушского района питьевой водой на 2009-2020 годы ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий и затрат по обеспечению населения Моргаушского района питьевой водой на 2009-2020 годы

|  | № пп | Наименование направлений, видов работ и конкретных мероприятий (объектов) с указанием местоположения | Мощность, объем работ | Ответственные исполнители | Сроки начала и окончания работ (годы) | Источники финансирования | Всего (млн. рублей) | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009- 2012 | 2013-2016 | 2017-2020 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | I. Развитие систем водоснабжения городов, поселков городского типа и районных центров |
|  | 1.1 | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод в с.Моргауши |  | Минприроды Чувашии, администрация района | 2009-2012 | Всего | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1,00 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - |
|  | 1.2 | Реконструкция, строительство и кольцевание водозаборных скважин по результатам оценки эксплуатационных запасов подземных вод |  |  | 2009-2012 | Всего | 2,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | с. Моргауши |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,00 | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1. |  |  |  | Всего | 3,00 | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3,00 | 3,00 | - | - |
|  |  | II. Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов |
|  |  | Гидрогеологическое обоснование, строительство и реконструкция водозаборных скважин | 35 шт. | Минприроды Чувашии, администрация района | 2009-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Александровское | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.2. | Паймурзино | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Б Сундырское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | Б.Сундырь | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.4. | Токшики | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.5. | Б.Карачкино | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Ильинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.6. | Апчары | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.7. | Хундыкасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.8. | Куськино | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.9. | Мемекасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.10. | Хыркасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Москакасинское с/п |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  | 2.1.11. | Нижние Хачики | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.12. | Рыкакасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.13. | Сидуково | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.14. | Ивановка | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Кадикасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.15. | Шомиково | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.14. | Кадикасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Хорнойское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.16. | д. Хорной | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Чуманкасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.17. | Изедеркино | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.18. | Чуманкасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.19. | Шербаши | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | .2.1.20. | Соляное | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Шатьмапосинская с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.21. | Шатьмапоси | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Ярославска с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.22. | Нискасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.23. | Н. Чемеево | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Юськасинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.24. | Ст.Мадики | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Ярабайкасинская с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.25. | Ярабайкасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.26. | Акрамово | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Тораевское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.27. | Сяран Сирмы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.28. | Б. Токшики | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.29. | Анатаксы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Сятракасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.30. | д. Синьял-Хоракасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Орининское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.31. | Лапкасы | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  | 2.1.32. | Терси | 1 |  |  | Всего | 0,40 | 0,40 |  |  |
|  |  | Моргаушское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.33. | Моргауши | 2 |  |  | Всего | 0,80 | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2.1 |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети | 171,8 км | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | Александровское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Строительство систем водоснабжения н.п. Александровское, Дворики, ОйкасАбаши, Паймурзино, Юрмекейкино, Сосновка, Васькино | 10,08 км | Администрация района, Александровское с/п | 2009-2020 | Всего | 5,80 |  |  | 5,80 |
|  |  | Б Сундырское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Строительство систем водоснабжения н.п. Б Сундырь, Б Татаркасы, М Татаркасы,Н Шокино, Н. Олгаши, Шупоси, В. Олгаши, Вомбыкасы, Кармыши, Токшики, Кумыркасы Моргаушского района ЧР | 22 км. | Администрация района, Б.Сундырское с/п | 2009-2020 | Всего | 17,20 |  | 8,96 | 8,24 |
|  | 2.2.3. | Строительство систем водснабжения н.п. Б. Карачкино Моргаушского района ЧР | 3,7 км | Администрация района, Б.Сундырское с/п | 2009-2020 | Всего | 2,50 |  |  | 2,50 |
|  |  | Ильинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. | Строительство систем водоснабжения н.п. Апчары, Тябакасы, Хундыкасы, Куськино Тренькино Моргаушского района ЧР | 6,8 км. | Администрация района, Ильинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,96 |  |  | 3,96 |
|  | 2.2.5. | Строительство систем водоснабжения н.п. Вурманкасы, Ойкасы, Хыркасы Моргаушского района ЧР | 1,8 км | Администрация района, Ильинское с/п | 2009-2020 | Всего | 1,76 |  |  | 1,76 |
|  |  | Кадикасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. | Строительство систем водоснабжения н.п. Кадикасы, Шомиково | 6,5 км | Администрация района, Кадикасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,21 |  |  | 3,21 |
|  |  | Москакасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. | Строительство систем водоснабжения н.п. Рыкакасы, Сидуково, Ивановка | 5,2 км. | Администрация района, Москакасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 6,10 |  |  | 6,10 |
|  |  | Хорнойское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.8. | Строительство систем водоснабжения н.п. Хорной Моргаушского района ЧР | 6,2км | Администрация района, Хорнойское с/п | 2009-2020 | Всего | 2,38 |  | 2,38 |  |
|  |  | Чуманкасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.9. | Строительство систем водоснабжения н.п. Чуманкасы, Шербаши, Соляной, Изедеркино, Одаркино, Карманкасы, Одаркино Моргаушского района ЧР | 10,1 км | Администрация района, Чуманксинское с/п | 2009-2020 | Всего | 7,34 |  |  | 7,34 |
|  |  | Шатьмапосинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.10. | Строительство систем водоснабжения деревень Кадыкой, Карманкасы, Шатьмапоси, Торханы, Сарчаки Моргаушского района ЧР | 4,1 км | Администрация района, Шатьмапосинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,56 |  | 3,56 |  |
|  |  | Юнгинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.11. | Строительство систем водоснабжения н.п. Юнга, Кубасы, Юнгапоси, Выселка 1-Мая Моргаушского района ЧР | 7,45 км | Администрация района, Юнгинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,83 |  | 2,50 | 1,34 |
|  |  | Ярославское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.12. | Строительство систем водоснабжения н.п. Нискасы, Ярославка, Чемево, Ихонькино, Елжихово, Н. Чемеево Моргаушского района ЧР | 12,4 км | Администрация района, Ярославское с/п | 2009-2020 | Всего | 5,95 |  |  | 5,95 |
|  |  | Юськасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.13. | Строительство систем водснабжения н.п. Юськасы, Ст. Мадики, Вурманкасы Моргаушского района ЧР | 3,5 км | Администрация района, Юськасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,89 |  |  | 3,89 |
|  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.14. | Строительство систем водснабжения н.п. Иштереки, Ярабайкасы Моргаушского района ЧР | 6,7 км | Администрация района, Ярабайкасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 3,46 |  |  | 3,46 |
|  | 2.2.15. | Строительство систем водоснабжения н.п. Акрамово, Костеряки, Вурмой, Синьял-Акрамово Моргаушского района ЧР | 8,25 км | Администрация района, Ярабайкасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 4,60 |  |  | 4,60 |
|  |  | Тораевское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.16. | Строительство систем водснабжения н.п. Тораево,Сяран Сирмы,Б. Токшики,Сюткюль, Анатаксы,Сятракасы, Тойшево, Демкино Моргаушского района ЧР | 17,2 км | Администрация района, Тораевское с/п | 2009-2020 | Всего | 11,65 |  |  | 11,65 |
|  |  | Сятракасинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.17. | Строительство систем водснабжения н.п.Кашмаши, Торинкасы, Синьял-Хоракасы Моргаушского района ЧР | 7,3 км. | Администрация района, Сятракасинское с/п | 2009-2020 | Всего | 2,96 |  |  | 2,96 |
|  |  | Орининское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.18. | Строительство систем водснабжения н.п. Сендимер, Адабаи, Семенькасы, Пикикасы,Падаккаы Чамыши, Оринино, Лапкасы, Синьял-Оринино, Ландыши, Терси, Молгачкасы Моргаушского района ЧР | 18,7 км | Администрация района, Орининское с/п | 2009-2020 | Всего | 10,75 |  |  | 10,75 |
|  |  | Моргаушское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.19. | Строительство систем водснабжения н.п. Моргауши, Сюрлатри Моргаушского района ЧР | 15,6 км | Администрация района, Моргаушское с/п | 2009-2020 | Всего | 23,80 |  | 17,2 | 12,30 |
|  |  | Итого по разделу 2.2. |  |  |  | Всего | 130,4 | 0,00 | 34,54 | 95,81 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 113,824 | 0,00 | 34,594 | 79,23 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 16,6 | 0,00 | 0,00 | 16,6 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3. | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения |  | Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 8,60 | 0,77 | 2,41 | 5,42 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 8,6 | 0,77 | 2,41 | 5,42 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Обустройство зон санитарной охраны, приведение в нормативное состояние водозаборов и водопроводных сооружений |  | Минприроды Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу II. |  |  |  | Всего | 169 | 30,77 | 37 | 101,23 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 113,824 | 0,00 | 34,594 | 79,23 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 55,2 | 30,77 | 2,41 | 22,02 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | III. Охрана и восстановление водных объектов - источников питьевого водоснабжения |
|  | 3.1. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в сельских населенном пункте Юськасы Моргаушского района | 100 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 7,00 | - | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 7,0 |  | 3,5 | 3,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в сельских населенном пункте Ярославка Моргаушского района | 50 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 5,0 | - | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,0 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в сельских населенном пункте Тренькино Моргаушского района | 50 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 5,0 | - | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,00 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в сельских населенном пункте Ярабайкасы Моргаушского района | 50 м3/сут. | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 5,00 | - | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,0 |  | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.5 | Реконструкция канализации с. Моргауши | 13,1км | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 22,75 | - |  | 22,75 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,75 |  |  | 20,750 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.6 | Реконструкция очистных сооружений в с. Б. Сундырь | 700/400 м3сут | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 11,00 | - |  | 11,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 5,00 |  |  | 5,00 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | 3.8 | Реконструкция очистных сооружений в д. Москакасы | 200 м3/сут | Минстрой Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 8,00 | - |  | 8,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,00 |  |  | 6,00 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2,00 |  |  | 2,00 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу III |  |  |  | Всего | 63,75 |  | 11,00 | 52,75 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 32,75 |  |  | 32,75 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 31 |  | 11 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | IV. Охрана и восстановление водных объектов |
|  | 4.1 | Облесение прибрежных защитных полос водных объектов | 5 тыс. га. | Минприроды Чувашии, администрации районов | 2009-2020 | Всего | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
|  | 4.2 | Моргаушский район | 0,4 км | Минприроды Чувашии, администрация района | 2009-2020 | Всего | 1,50 |  | 0,50 | 1,00 |
|  |  | Инженерная защита берегов и строительство гидротехнических сооружений на р. Сундырка у д. Большой Сундырь, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р. Моргаушка у |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. В Хоракасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,5 |  | 0,5 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,50 |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу IV |  |  |  | Всего | 2,0 | 0,2 | 0.6 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1.5. |  | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
|  |  | ИТОГО по Моргаушскому району |  |  |  | Всего | 237,75 | 33,97 | 48,6 | 155,18 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1,5 | 0,00 | 0,5 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 146,574 | 0,00 | 34,594 | 111,98 |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 89,2 | 33,77 | 13,41 | 42,02 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |