| - Чавăш Республики - Муркаш районĕн администрацийĕ - ЙЫШАНУ 18.01.2019 ç. №25 - Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района - ПОСТАНОВЛЕНИЕ - 18.01.2019 г. № 25 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» |  |
| --- | --- |

В соответствии со стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, муниципальной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Республиканской программой Чувашской Республики «Цифровое общество  Чувашии» от 10.10.2018 г. № 402 администрация Моргаушского района Чувашской Республики   постановляет:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

- Признать утратившими силу постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 29.10.2018 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Информационное общество в Моргаушском районе Чувашской Республики на 2014 - 2020 годы»»;

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.

Глава администрации

Моргаушского района                                                                  Р.Н.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Моргаушского района

2019г.  № 25

(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬАЯ ПРОГРАММА МОРГАУШСКОГО РАЙОНА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель Муниципальной программы | – | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | «Развитие информационных технологий»; «Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; «Обеспечение реализации Муниципальной программы Моргаушского района «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» |
| Цели Муниципальной программы | – | создание условий для развития в Моргаушском районе Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств |
| Задачи Муниципальной программы | – | создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям цифрового общества; обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республике, взаимодействия населения, организаций, органов местного самоуправления в Моргаушском районе Чувашской Республики на основе информационно-телекоммуникационных технологий |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств – 90 единиц, в районном центре (с. Моргауши) – 97 единиц, в сельской местности – 75 единиц; доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и муниципальных услуг в электронной форме, – 80 процентов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2019–2035 годы: I этап – 2019–2025 годы; II этап – 2026–2030 годы; III этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5095,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 295,1 тыс. рублей; в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; в 2021 году – 300,0 тыс. рублей; в 2022 году – 300,0 тыс. рублей; в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах –1 500,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; из них за счет средств местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики 5095,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 295,1 тыс. рублей; в 2020 году – 300,0 тыс. рублей; в 2021 году – 300,0 тыс. рублей; в 2022 году – 300,0 тыс. рублей; в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 1500,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 1500,0 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | интеграция информационных и коммуникационных технологий во все сферы деятельности общества; широкая осведомленность населения о преимуществах получения информации, приобретения товаров и получения услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; применение новых механизмов получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации в интересах личности, общества и государства. |

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики», цели, задачи, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной  политики в сфере развития цифрового общества Моргаушского района Чувашской Республики определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, муниципальной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, Республиканской программой Чувашской Республики «Цифровое общество  Чувашии» от 10.10.2018 г. № 402.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифрового общества в Моргаушском районе Чувашской Республике являются:

повышение благосостояния и качества жизни граждан путем повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества муниципальных и муниципальных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования знаний – общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

Целями Муниципальной программы являются:

создание условий для информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств.

Достижение поставленных целей возможно путем решения следующих задач:

создание и обеспечение условий для повышения готовности населения к возможностям цифрового общества;

обеспечение условий для повышения эффективности и безопасности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республике, взаимодействия населения, организаций и органов местного самоуправления  Моргаушского района на основе информационно-телекоммуникационных технологий.

Муниципальная  программа реализуется в 2019–2035 годах в три этапа:

I этап – 2019–2025 годы;

II этап – 2026–2030 годы;

III этап – 2031–2035 годы.

На I этапе основное внимание будет уделено реализации мероприятий в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе путем реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

На II этапе будет продолжено обеспечение условий для развития и интеграции информационно-телекоммуникационных технологий во все сферы деятельности общества, а также будут определены новые направления развития.

На III этапе планируется завершение мероприятий, начатых на I и II этапах.

Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной  программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках следующих подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» объединяет три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» включает мероприятия по развитию механизмов получения муниципальных услуг в электронном виде, созданию, модернизации и эксплуатации прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами муниципальной власти Моргаушского района  Чувашской Республики основных функций (услуг), системы электронного документооборота в Моргаушском районе Чувашской Республике, а также мероприятия по развитию информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2 «Модернизация процесса предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» включает мероприятие по расширению функциональных возможностей и технической поддержке автоматизированной информационной системы многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг (далее соответственно – АИС «МФЦ» и МФЦ) для нужд МФЦ органов местного самоуправления, уполномоченного МФЦ Чувашской Республики, в том числе офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общему программному обеспечению, обеспечению средствами защиты от несанкционированного доступа к информации.

Основное мероприятие 3 «Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Моргаушского района  Чувашской Республики» включает следующие мероприятия:

содействие в создании, модернизации и эксплуатации системы программных решений для представления картографических материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

содействие в создании, модернизации и эксплуатации сервисов и подсистем Геоинформационного портала Чувашской Республики, интеграция подсистем и сервисов Геоинформационного портала Чувашской Республики с другими информационными и геоинформационными системами;

содействие в формировании единого координатного пространства Чувашской Республики, содействие в создании системы высокоточного позиционирования на основе сети референцных станций на территории Моргаушского района Чувашской Республики;

содействие в развитии сети постоянно действующих референцных станций на территории Моргаушского района Чувашской Республики для высокоточного определения координат на базе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

содействие в создании, модернизации и эксплуатации технологического комплекса обработки данных дистанционного зондирования Земли для нужд целевых систем мониторинга с использованием поставляемых программных средств;

приобретение космоснимков территории Моргаушского района Чувашской Республики, космоснимков населенных пунктов и других участков на территории Моргаушского района Чувашской Республики, создание отраслевых тематических пространственных данных на основе данных дистанционного зондирования Земли;

содействие в организации обучения специалистов-операторов геоинформационной системы Чувашской Республики, сотрудников  органов местного самоуправления Моргаушского района.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Реализация проекта «Информационная инфраструктура» на территории Моргаушского района включает следующие мероприятия:

обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Моргаушском районе  Чувашской Республики;

обеспечение широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в органах местного самоуправления Моргаушского района;

оснащение органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики средствами компьютерной техники.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение условий для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включает мероприятие по подключению социально значимых объектов Моргаушского района  Чувашской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма «Информационная безопасность» объединяет два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» включает следующие мероприятия:

модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых  органами местного самоуправления;

модернизация, аттестация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну;

переход на использование в деятельности органов местного самоуправления Моргаушского района преимущественно отечественного программного обеспечения;

Основное мероприятие 2 «Повышение осведомленности участников информационного взаимодействия в области информационной безопасности» включает мероприятия по повышению грамотности участников информационного взаимодействия в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов и компетентности субъектов обеспечения информационной безопасности в органах местного самоуправления Моргаушского района  Чувашской Республики.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» выполняется на основе Плана реализации муниципальной программы Моргаушского района  Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» согласно приложению №6

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Муниципальной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам

и годам реализации Муниципальной программы)

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019–2035 годах составляет 5095,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 5095,1 тыс. рублей;

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на I этапе составляет 2095,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 295,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;

из них за счет средств местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики:

в 2019 году – 295,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 300,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 300,0 тыс. рублей;

На II этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1500,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 1500,0 тыс. рублей;

На III этапе объем финансирования Муниципальной программы составляет 1500,0 тыс. рублей, из них :

за счет средств местного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 1500,0 тыс. рублей,

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

_____________

Приложение № 1

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество М оргаушского  района Чувашской Республики»

С В Е Д Е Н И Я

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Цифровое общество Моргаушского района Чувашской Республики», подпрограмм к муниципальной программе

«Цифровое общество Моргаушского района Чувашской Республики» и их значениях

| № пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств в том числе: | единиц | 70 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 90 |
|  | в районном центре (с. Моргауши) |  | 76 | 84 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 97 |
|  | в сельской местности |  | 60 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 | 75 |
| 2. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 60 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 80 |

| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме | процентов | 52 | 61 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 |
| 3. | Доля органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи | процентов | - | 5 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не превышает 15 минут | процентов | 99,8 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля сельских поселений района, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат и местной системах координат | процентов | 31 | 31 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Информационная инфраструктура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с | процентов | 89 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования центра обработки данных Моргаушского района | часов | - | 72 | 48 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Информационная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности | часов | - | 72 | 48 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля аттестованных муниципальных информационных систем | процентов | - | 15 | 30 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики иностранного программного обеспечения | процентов | - | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Доля населения Моргаушского района Чувашской Республики, использовавшего средства защиты информации | процентов | 87,8 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество Моргаушского района Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
за счет всех источников финансирования реализации

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики
«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

| Статус | Наименование муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, подпрограмм к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главн. распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Моргаушского района ЧР | «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» |  |  | всего | 295,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  | 903 | Ч6100000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 295,1 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационных технологий» |  |  | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | 903 | Ч610000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие электронного правительства |  |  | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  |  | 903 | Ч610100000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация процесса предоставления муниципальных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | Ч610000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная инфраструктура» |  |  | всего | 45,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | 903 | Ч620000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 45,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проекта «Информационная инфраструктура» |  |  | всего | 45,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | 903 | Ч620000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 45,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение условий для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Информационная безопасность» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | Ч630000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 903 | Ч630000000 | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение осведомленности участников информационного взаимодействия в области информационной безопасности |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Цифровое общество Моргаушского района Чувашской Республики» |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Моргаушского района ЧР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

_____________

Приложение № 3

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие информационных технологий»

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики 
«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | – | Управление делами администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | повышение эффективности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республике, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы | – | внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям муниципальных услуг в электронном виде; повышение открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики, граждан и организаций; создание и развитие условий, обеспечивающих потребности государства, граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах на основе использования геоинформационных технологий в Чувашской Республике |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме, – 80 процентов; доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи, – 100 процентов; доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не превышает 15 минут, – 100 процентов; доля органов местного самоуправления, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат – 100 процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: I этап – 2019–2025 годы; II этап – 2026–2030 годы; III этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 4250,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; в 2020 году – 250,0 тыс. рублей; в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; из них средства бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 4250,0 тыс. рублей , в том числе: в 2019 году – 250,0 тыс. рублей; в 2020 году – 250,0 тыс. рублей; в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; в 2022 году – 250,0 тыс. рублей; в 2023 году – 250,0 тыс. рублей; в 2024 году – 250,0 тыс. рублей; в 2025 году – 250,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 1250,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 1250,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | обеспечение условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республике за счет применения информационно-телекоммуникационных технологий; применение новых технологий электронного взаимодействия органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики, граждан и организаций, обеспечение возможности получения расширенного перечня услуг в электронном виде; обеспечение свободного доступа органов местного самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным и их эффективное использование. |

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы,

общая характеристика участия органов местного самоуправления

в реализации подпрограммы

Приоритеты развития информационных технологий определены Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254. Среди них можно выделить следующие: применение в органах муниципальной власти новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления, совершенствование механизмов электронной демократии, создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни, использование инфраструктуры электронного правительства для предоставления муниципальных услуг, а также востребованных гражданами коммерческих и некоммерческих услуг, осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участников правоотношений.

Целью подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республике, взаимодействия органов муниципальной власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере  управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

повышение открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики, граждан и организаций;

создание и развитие условий, обеспечивающих потребности государства, граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах на основе использования геоинформационных технологий в Чувашской Республике.

Администрация Моргаушского района  принимает участие в реализации подпрограммы по следующим направлениям:

разработка и реализация муниципальных программ и подпрограмм в сфере развития информационных технологий;

предоставление муниципальных услуг в электронном виде;

использование системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении муниципальных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

обеспечение открытости своей деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики;

участие в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Для оценки хода реализации подпрограммы, решения ее задач и достижения цели используются статистические данные, полученные по итогам выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, осуществляемого Федеральной службой муниципальной статистики, и данные статистики Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме, в 2019 году – 62%, в 2020г. – 64, в 2021г. – 66, в 2022 г.– 67, в 2023 г. – 68, в 2024 г. – 69, в 2025 г. – 70, в 2030 г. – 75, в 2035 году – 80%;

доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи, в 2019 году – 30 процентов, в 2020 году – 50, в 2021 году – 80, в 2022 году – 100 процентов, в 2023–2035 годах – сохранение показателя на уровне 100 процентов ежегодно;

сохранение в 2019–2035 годах доли граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не превышает 15 минут, на уровне 100 процентов ежегодно;

доля органов местного самоуправления, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в муниципальной и местной системах координат, в 2019 году – 50 %, в 2020 г. – 70, в 2021 г. – 90, в 2022 г. – 100%, в 2023–2035 годах – сохранение показателя на уровне 100% ежегодно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении к подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом направлены три основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Развитие электронного правительства

Мероприятие 1.1. Развитие механизмов получения муниципальных и муниципальных услуг в электронном виде.

Мероприятие 1.2. Создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами органов местного самоуправления основных функций (услуг)..

Основное мероприятие 2. Модернизация процесса предоставления муниципальных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Мероприятие 2.1. Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка АИС «МФЦ» для нужд МФЦ органов местного самоуправления, в том числе офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общее программное обеспечение, обеспечение средствами защиты от несанкционированного доступа к информации.

Основное мероприятие 3. Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики

Мероприятие 3.1. Эксплуатация сервисов и подсистем Геоинфор-мационного портала Чувашской Республики.

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы реализуются в 2019–2035 годах в три этапа:

I этап– 2019–2025 годы; II этап– 2026–2030 годы; III этап–2031–2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 2309,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Моргаушского района – 1750,0 тыс. рублей;

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на I этапе составляет 1109,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей;

из них средства бюджета Моргаушского района–1750,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 250,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 250,0 тыс. рублей;

На II этапе объем финансирования подпрограммы составляет 12500,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Моргаушского района– 1250,0 тыс. рублей;

На III этапе объем финансирования подпрограммы составляет 1250,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Моргаушского района– 1250,0 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий»

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики | Задача подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств |  | раздел, подраздел |  | целевая статья расходов |  | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |  |
| Подпрограмма | «Развитие информационных технологий» |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 0113 |  | Ч610000000 |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| Цель «Повышение эффективности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республики, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие электронного правительства | внедрение информационно -телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде; повышение открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Моргаушского района, граждан и организаций | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 0113 |  | Ч610400000 |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и муниципальных услуг в электронной форме, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 80 |  |
|  | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 75 | 80 |  |
|  | Доля органов местного самоуправления, осуществляющих обмен электронными документами с использованием электронной подписи, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 1.1 | Развитие механизмов получения муниципальных услуг в электронном виде |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 | Создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем, поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления основных функций (услуг) |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 0113 |  | Ч610473820 |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | 1250,0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация процесса предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, повышение открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия в органах местного самоуправления Моргаушского района | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления муниципальных и муниципальных услуг за муниципальной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1 | Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка АИС «МФЦ» для нужд МФЦ органов местного самоуправления, в том числе офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общее программное обеспечение, обеспечение средствами защиты от несанкционированного доступа к информации |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 870 |  | 0113 |  | Ч610214890 |  | 242 | бюджет Моргаушского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Моргаушского района | создание и развитие условий, обеспечивающих потребности государства, граждан и организаций в актуальной и достоверной информации о пространственных объектах на основе использования геоинформационных технологий в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в муниципальной и местной системах координат, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 50 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Мероприятие 3.1 | Эксплуатация сервисов и подсистем Геоинформационного портала Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Информационная инфраструктура»

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики 
«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | – | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | – | обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Моргаушского района |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления; обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с, – 100 процентов; срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования – не более 1 часа |

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: I этап – 2019–2025 годы; II этап – 2026–2030 годы; III этап – 2031–2035 годы |
| --- | --- | --- |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 845,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 45,1 тыс. рублей; в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; в 2021 году –50,0 тыс. рублей; в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета Моргаушского района 845,1 тыс. рублей в том числе: в 2019 году – 45,1 тыс. рублей; в 2020 году – 50,0 тыс. рублей; в 2021 году – 50,0 тыс. рублей; в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; в 2024 году – 50,0 тыс. рублей; в 2025 году – 50,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 250,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 250,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | своевременное обновление и развитие компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления; обеспечение устойчивости информационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления. |

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы,

общая характеристика участия органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты развития информационной инфраструктуры в Чувашской Республике определены программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2017 г. № 1632-р, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254. Среди них можно выделить следующие: развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями; внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан; применение в  муниципальных органах  власти Моргаушского района новых технологий, обеспечивающих повышение качества управления, обеспечение устойчивости функционирования информационных систем и технологий.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры  органов местного самоуправления на территории Моргаушского района.

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач:

обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры   органов местного самоуправления;

обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

Для оценки хода реализации подпрограммы, решения ее задач и достижения цели используются статистические данные Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

доля органов местного самоуправления обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с, в 2019 году – 96 процентов, в 2020 году – 100 процентов, в 2021–2035 годах – сохранение показателя на уровне 100 процентов ежегодно;

срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования в 2019 году – не более 48 часов, в 2020 году – не более 24, в 2021 году – не более 1 часа, в 2022–2035 годах – сохранение показателя, не превышающего 1 часа ежегодно.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении к подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий,

мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом направлены два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Информационная инфраструктура»

Мероприятие 1.1. Оснащение органов местного самоуправления средствами компьютерной техники.

Основное мероприятие 2. Обеспечение условий для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.1. Создание условий для подключения социально значимых объектов Моргаушского района  Чувашской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы реализуются в 2019–2035 годах в три этапа:

I этап – 2019–2025 годы;

II этап – 2026–2030 годы;

III этап – 2031–2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 845,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 845,1 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на I этапе составляет 345,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 45,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 50,0 тыс. рублей;

из них средства бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 345,1 тыс. рублей , в том числе:

в 2019 году – 45,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей;

в 2025 году –50,0 тыс. рублей.

На II этапе объем финансирования подпрограммы составляет 
250,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Моргаушского района– 250,0 тыс. рублей.

На III этапе объем финансирования подпрограммы составляет 
250,0 тыс. рублей, из них средства:

бюджета Моргаушского района – 250,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Информационная инфраструктура» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Информационная инфраструктура»

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики

«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

за счет всех источников финансирования

|  | Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств |  |  | раздел, подраздел |  | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026–2030 | 2031–2035 |  |  |
| Подпрограмма |  | «Информационная инфраструктура» |  | Отв. исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 45,1 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 45,1 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| Цель «Обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Реализация проекта «Информационная инфраструктура» | обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления; обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления | Отв. исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 45,1 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  |  | 1202 |  | Ч620000000 |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 45,1 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы, подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 |  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств, единиц в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 79 | 80 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  | в центре с. Моргауши, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 87 | 90 |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |  | 97 |  |  |
|  |  | в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 57 | 60 |  | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |  | 75 |  |  |
|  |  | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 96 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате выхода из строя компонентов серверного и сетевого оборудования, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 48 | 24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Оснащение органов местного самоуправления средствами компьютерной техники |  | Отв. исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 45,1 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 903 | 1202 |  | Ч620000000 |  |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 45,1 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | Обеспечение условий для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления; обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления | Отв. исполнитель - администрация Моргаушского района и |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Целевой индикатор и показатель программы, увязанные с основным мероприятием 2 |  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств, единиц в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 79 | 80 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 |  | 90 |  |  |
|  |  | В центре района (с. Моргауши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 87 | 90 |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |  | 97 |  |  |
|  |  | в сельской местности, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 57 | 60 |  | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |  | 75 |  |  |
| Мероприятие 2.1 |  | Создание условий для подключения социально значимых объектов Моргаушского района Чувашской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Отв. исполнитель - администрация Моргаушского района |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Информационная безопасность»

муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Моргаушского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | – | Сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Чувашской Республике; использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами органов местного самоуправления и органами местного самоуправления |
| Задачи подпрограммы | – | создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: срок простоя муниципальных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности – не более 1 часа; доля аттестованных муниципальных информационных систем – 100 процентов; стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами органов местного самоуправления иностранного программного обеспечения – 10 процентов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019–2035 годы: I этап – 2019–2025 годы; II этап – 2026–2030 годы; III этап – 2031–2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; из них средства: бюджета Моргаушского района –0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | достижение состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления; обеспечение использования отечественных разработок и технологий в рамках функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления. |

Раздел I. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы, общая характеристика

участия органов местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты развития информационных технологий в Чувашской Республике определены Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254. Среди них можно выделить следующие: повышение безопасности функционирования объектов информационной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения устойчивого взаимодействия муниципальных органов, недопущения иностранного контроля за функционированием таких объектов, обеспечение безопасности информации, обрабатываемой в информационных системах, формирование широкого применения отечественных информационных и коммуникационных технологий в системе государственного управления, обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий, создание условий для повышения доверия к электронным документам.

Целями подпрограммы являются обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Моргаушском районе Чувашской Республике, использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления.

Достижению поставленных в подпрограмме целей  способствует решение следующих задач:

создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации;

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Для оценки хода реализации подпрограммы, решения ее задач и достижения целей используются статистические данные, полученные по итогам выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, осуществляемого Федеральной службой муниципальной статистики, и данные статистики Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей:

срок простоя муниципальных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности в 2019 году – не более 48 часов, в 
2020 году – не более 24, в 2021 году – не более 1 часа, в 2022–2035 годах – сохранение показателя, не превышающего 1 часа ежегодно;

доля аттестованных муниципальных информационных систем в 2019 году – 30 процентов, в 2020 году – 40, в 2021 году – 100 процентов, в 2022–2035 годах – сохранение показателя на уровне 100 процентов ежегодно;

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами органов местного самоуправления иностранного программного обеспечения в 2019 году – не более 40 процентов, в 2020 году – не более 30, в 2021 году – не более 20, в 2022 году – не более 15 процентов, в 2023–2035 годах – не более 10 процентов ежегодно;

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях приведены в приложении к подпрограмме.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

На реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом направлены два основных мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация проекта «Информационная безопасность»

Мероприятие 1.1. Модернизация, аттестация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну.

Мероприятие 1.2. Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения.

Основное мероприятие 2. Повышение осведомленности участников информационного взаимодействия в области информационной безопасности

Мероприятие 2.1. Повышение грамотности участников информационного взаимодействия в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов.

Основные мероприятия и мероприятия подпрограммы реализуются в 2019–2035 годах в три этапа:

I этап – 2019–2025 годы;

II этап – 2026–2030 годы;

III этап – 2031–2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)

Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 годах составляет 1400,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики –0,0 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на I этапе составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

из них средства:

бюджета Моргаушского района – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

На II этапе объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей.

На III этапе объем финансирования подпрограммы составляет 
0,0 тыс. рублей, из них средства бюджета Моргаушского района Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Приложение

к подпрограмме «Информационная безопасность» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Информационная безопасность» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026–2030 | 2031–2035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма | «Информационная безопасность» |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цели «Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Моргаушском районе Чувашской Республики», «Использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Реализация регионального проекта «Информационная безопасность» | создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 |  | 0113 |  | Ч630000000 |  | 240 | бюджет Моргаушского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 48 |  | 24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля аттестованных муниципальных информационных систем, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 30 |  | 40 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами органов местного самоуправления иностранного программного обеспечения, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 40 |  | 30 |  | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 1.1 | Модернизация, аттестация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 |  | 0113 | Ч630000000 |  | 240 |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 903 |  | 0113 | Ч630000000 |  | 240 |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение осведомленности участников информационного взаимодействия в области информационной безопасности | создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации; | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Срок простоя муниципальных информационных систем в результате инцидентов информационной безопасности, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 48 |  | 24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Доля населения Чувашской Республики, использовавшего средства защиты информации, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | 90 |  | 91 |  | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Мероприятие 2.1 | Повышение грамотности участников информационного взаимодействия в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов |  | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района, соисполнитель – сектор информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе Моргаушского района Чувашской Республики «Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

План реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики 
«Цифровое общество в Моргаушском районе Чувашской Республики»

| Наименование подпрограмм муниципальной программы Моргаушского района, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, соисполнители, участники) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Моргаушского района) | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение эффективности муниципального управления в Моргаушском районе Чувашской Республики, взаимодействия органов муниципальной власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий | 9030113Ч610000000240 | 4250,0 |
| Основное мероприятие 1 Развитие электронного правительства | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 9030113Ч610400000240 | 4250,0 |
| Мероприятие 1.1 Развитие механизмов получения муниципальных и муниципальных услуг в электронном виде | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Доля граждан, которые зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации с обязательным предоставлением ключа простой электронной подписи и установлением личности физического лица при личном приеме, в 2035 году – 80 процентов |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами органов местного самоуправления основных функций (услуг) | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных и муниципальных услуг в электронной форме в 2035 году – 80 процентов | 9030113Ч610473820240 | 4250,0 |
| Основное мероприятие 2 Модернизация процесса предоставления муниципальных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Развитие механизмов получения муниципальных и муниципальных услуг в электронном виде |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Расширение функциональных возможностей и техническая поддержка АИС «МФЦ» для нужд МФЦ органов местного самоуправления, в том числе офисов привлекаемых организаций на базе модельных библиотек сельских поселений, общее программное обеспечение, обеспечение средствами защиты от несанкционированного доступа к информации | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | сохранение в 2019–2035 годах Время ожидания в очереди которых при обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не превышает 15 минут |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 Эксплуатация сервисов и подсистем Геоинформационного портала Чувашской Республики | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в муниципальной и местной системах координат, в 2022 году – 100 процентов, в 2023–2035 годах – сохранение показателя на уровне 100 про-центов ежегодно |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Информационная инфраструктура» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления на территории Моргаушского района . | 9031202Ч620000000240 | 845,1 |
| Основное мероприятие 1 Реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение и развитие условий хранения и обработки данных, создаваемых органами местного самоуправления Моргаушского района |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 Оснащение органов местного самоуправления средствами компьютерной техники | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение производительности труда и качества обслуживания населения района сотрудниками муниципальных органов власти района | 9031202Ч620000000240 | 845,1 |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение условий для подключения организаций и населения к иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Доля органов местного самоуправления, обеспеченных постоянным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 2 Мбит/с, 100 процентов |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Подключение социально значимых объектов Моргаушского района Чувашской Республики к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение производительности труда и качества обслуживания населения района сотрудниками социально значимых объектов путем использования интернет ресурсов |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Информационная безопасность» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Моргаушском районе Чувашской Республики | 9030113Ч630000000240 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 Реализация проекта «Информационная безопасность» | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Обеспечение безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации | 9030113Ч630000000240 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 Модернизация, аттестация объектов информатизации, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | доля аттестованных муниципальных информационных систем – 100 процентов | 9030113Ч630000000240 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Переход на использование в деятельности органов местного самоуправления преимущественно отечественного программного обеспечения | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами органов местного самоуправления иностранного программного обеспечения – 10 процентов, 90 процентов – программного обеспечения отечественного производства | 9030113Ч63 0000000240 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Повышение осведомленности участников информационного взаимодействия в области информационной безопасности | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Повышение грамотности населения в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Повышение грамотности участников информационного взаимодействия в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов | ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики, соисполнитель – сектор информационного обеспечения администрации Моргаушского района, | 01.01.2019 | 31.12.2035 | Доля населения Моргаушского района Чувашской Республики, использовавшего средства защиты информации, – 98 процентов |  | 0,0 |